# Projekt

# UMOWA nr …………/2024

# zawarta w dniu    …………….. 2024 roku w Pułtusku pomiędzy:

# Rzymskokatolicką Parafią pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku

NIP: 5681613366

REGON: 143330650

reprezentowaną przez:

# …………………………………….. - Proboszcza

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………….. z siedzibą …………………………..,   posiadającą NIP ……………., REGON ………….., reprezentowaną przez

……………………………………………………,

Zwaną dalej Wykonawcą,

( 1. Przedmiot i zakres umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na zadanie: „Prace przy zabytku - Kościele oo. Jezuitów p.w. św. św. Piotra i Pawła w Pułtusku, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-110”.

- Realizacja inwestycji dotyczy Kościoła oo. Jezuitów p.w. św. św. Piotra i Pawła w Pułtusku, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-110 (Kościół oo. Jezuitów p.w. św. św.

Piotra i Pawła z wystrojem wnętrza). Kościół zlokalizowany jest przy ul. Piotra Skargi 4A,
w centrum miasta Pułtusk. Świątynia pojezuicka i pobenedyktyńska. Trójnawowa bazylika barokowa pierwotnie z dwoma wieżami częściowo wpisanymi w bryłę świątyni. Od 2011 r. jest to kościół parafialny w Parafii pw. Św. Jana Pawła II w Pułtusku. Kościół ma istotne znaczenie historyczne - jest dziedzictwem historyczno - kulturowym gminy Pułtusk. Zabytek jest ogólnodostępny. Jego ratowanie zwiększy uczestnictwo w kulturze mieszkańców Gminy Pułtusk oraz turystów. Stan techniczny obiektu wymaga natychmiastowej interwencji w celu ratowania substancji zabytkowej. Wykonywane prace będą miały na celu w głównej mierze zatrzymanie procesów niszczących oraz zabezpieczenie obiektu przed dalszą destrukcją i degradacją. Zakłada się maksymalne zachowanie oryginalnej i historycznej substancji zabytkowej. Niezbędny zakres prac zmierzających do likwidacji uszkodzeń, na które negatywne skutki wywarły czas i środowisko naturalne obejmuje prace związane z: remontami zabezpieczającymi, osuszeniem, izolacją i wzmocnieniem fundamentów, odprowadzaniem wody deszczowej, wykonaniem opaski żwirowej, wymianą części tynków. Zakres obejmuje nadzór konserwatora.

- Prace należy wykonać zgodnie z DECYZJĄ Nr 9/2024  Starosty Pułtuskiego z dnia 17 stycznia 2024, znak: WBA.6740.394.2023 oraz załączonym do decyzji projektem, Decyzją 
nr 554/DC/2023 – będącymi załącznikiem nr 1 do zapytania, przedmiarem robót 
- stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania, zgodnie ze sztuką konserwatorską, obowiązującymi przepisami prawa, wydanymi pozwoleniami, a także zgodnie z najlepszą wiedzą 
i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania we wszelkiej dokumentacji tytułu zadania określonego we wniosku o dofinansowanie tj. „Prace przy zabytku - Kościele oo. Jezuitów p.w. św. św. Piotra i Pawła w Pułtusku, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 
A-110”.

- Zadanie realizowane będzie w ramach środków przyznanej dla Zamawiającego dotacji Uchwałą NR LXXXVIII/732/2023 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 października 2023r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy Pułtusk dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Pawła lI w Pułtusku na zadanie pn. ,,Prace przy zabytku- Kościele oo. Jezuitów p.w. św. św. Piotra
 i Pawła w Pułtusku, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-110" .

- Integralnymi częściami niniejszej umowy, są:

- Zapytanie ofertowe

- Oferta Wykonawcy,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Decyzja Nr 9/2024  Starosty Pułtuskiego z dnia 17 stycznia 2024, znak: WBA.6740.394.2023 
wraz z projektem,

- Kosztorys ofertowy.

§ 2. Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu,

- zgłoszenie robót do odbioru,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

- dostarczenie na żądanie Zamawiającego niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowania materiałów i urządzeń,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zawinione uszkodzenia i zniszczenia obiektów 
i instalacji występujących w obiekcie, oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót.

- Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzeń leżących po stronie Wykonawcy, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, Wykonawca naprawia na własny koszt.

( 3. Terminy

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie maksymalnie do ………………….. Termin oznacza podpisanie protokołu końcowego odbioru robót również przez przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

( 4. Wynagrodzenie i płatności

- Strony ustalają wartość umowy na kwotę ryczałtową brutto ……………………  złotych (słownie: 
………………………………..), w tym podatek VAT w wysokości ………………………………… złotych.

- Zamawiający przewiduje dwie płatności, za elementy robót wykonane zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym w tym płatność końcową, po wykonaniu całości prac objętych umową.

- Zamawiający oświadcza, że uzyskał Promesę wstępną - dofinansowanie na realizację inwestycji, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % planowanej we wniosku o dofinansowanie wartości inwestycji.

- Poza środkami uzyskanymi w ramach Wstępnej Promesy, Gmina Pułtusk przekaże Zamawiającemu kwotę  środków wkładu własnego, wskazanego przez Gminę we wniosku 
o dofinansowanie w wysokości 2 % zakładanej planowanej wartość inwestycji.

- Środki, o których mowa w ust 3 i ust 4 niniejszego paragrafu zostały przyznane Zamawiającemu Uchwałą nr LXXXVlll/732/2023 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 24 października 2024r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy Pułtusk dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Pawła li w Pułtusku na zadanie pn. ,,Prace przy zabytku- Kościele oo. Jezuitów p.w. św. św. Piotra i Pawła w Pułtusku, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-110".

- faktura częściowa płatna będzie po dokonaniu odbioru częściowego robót, potwierdzonego protokołem odbioru robót częściowych;

- faktura końcowa, będzie wystawiona po zakończeniu realizacji inwestycji i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót również przez właściwego miejscowo Konserwatora Zabytków powinna opiewać na kwotę wynikającą z wynagrodzenia umownego brutto pomniejszonego o kwoty wypłacone.

- Strony zgodnie ustalają, że wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 będzie oparta na zasadach przyjętych w Regulaminie Rządowego Programu Odbudowy zabytków 
– edycja pierwsza oraz uchwale nr 232/2022 Rady Ministrów z 23 listopada 2022 r. 
 w sprawie ustanowienia Rządowego programu Odbudowy Zabytków z późniejszymi zmianami Załącznikiem do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.
– dokumenty dostępne na stronie internetowej:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/#c28935

- Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 6 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.

- Wypłata całości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust 3. tj wypłata dofinansowania będzie zgodnie z zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym i nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót.

- W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru
 i sporządzenia jednostronnego protokołu.

- Z czynności odbiorów robót częściowych i odbioru końcowego spisane będą odpowiednio protokoły odbioru robót częściowych i protokół odbioru końcowego, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktur przejściowych i faktury końcowej Wykonawca ma obowiązek załączyć:

  - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego,

  - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

  - oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych z Wykonawcą/Podwykonawcą umów.

- W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający, wedle swego wyboru, ma prawo:

  - powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę/Podwykonawcę na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy należnego wynagrodzenia lub

  - dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy 
i potrącić równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy
 z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Integralną część protokołów odbioru stanowić będą dokumenty świadczące o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu stosowania w budownictwie, oświadczenie kierownika  budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający sposób zagospodarowania  odpadów powstałych po realizacji części robót objętych odbiorem.

- Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących przedmiot umowy do odbioru, to Zamawiający w celu zapewnienia wykonania umowy
 - może zlecić dokończenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy.

- Sporządzenie protokołu odbioru końcowego jest możliwe po wykonaniu całości prac  przewidzianych w umowie.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy lub też prawo do żądania obniżenia wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

- Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

- Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub części 
- w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia
 w zapłacie.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT, na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wskaże w fakturze rachunek bankowy, który jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Wykonawca będący osobą fizyczną oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, służy wyłącznie do celów rozliczeń prowadzonej działalności gospodarczej (dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą).

- Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do przeniesienia wierzytelności
 i roszczeń wynikających z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 5. Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

- posiada odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,

- dysponuje pracownikami niezbędnymi do prawidłowego wykonania umowy oraz posiada potencjał techniczny i ekonomiczny.

§ 6. Odbiory robót

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory częściowe – po wykonaniu zakresu prac zgodnie z harmonogramem,

- końcowy (ostateczny) - po wykonaniu całości robót objętych umową,

- odbiór pogwarancyjny - po upływie okresu gwarancji.

- Odbiór częściowy: Zamawiający dokona odbioru częściowego obejmującego roboty wykonane 
w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
z uwzględnieniem postanowień § 7 niniejszej umowy. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. 
Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W sprawach nieuregulowanych do odbioru częściowego zastosowanie znajdują zasady przewidziane dla odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy:

- Zamawiający dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi 
w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. W czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego;

- wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych dokumentację powykonawczą zawierającą m.in gwarancje, atesty na wbudowane materiały, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności.

- z czynności odbiorowych (końcowego) zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy;

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór ostateczny jeżeli Wykonawca nie wykonał:

- przedmiotu umowy w całości,

- nie przedstawił operatu kolaudacyjnego o którym mowa w pkt. 2.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiający zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Protokoły odbioru stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone.

§7. Wartości kar umownych, odsetki

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu przedmiotu umowy,

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad termin ustalony przez strony, w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub w okresie gwarancji bądź rękojmi,

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1  za:

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadkach określonych w § 8 ust. 2 i 3;

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn jego dotyczących,

- Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, oraz ust. 2 pkt 1 – 4 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za:

- każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;

- każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy.

- Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości ustawowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego
 z wystawionej przez siebie faktury, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 8. Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
 w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku, o których mowa w zdaniu 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o poniższych faktach:

- została rozpoczęta likwidacja działalności firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,

- stwierdzono w toku czynności odbioru wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi,

- w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacjach określonych w ust. 2
 i 3, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania tej części umowy, która zostanie przez Zamawiającego odebrana i nie jest upoważniony do żądania kar, odszkodowania, czy też pozostałej części umówionego wynagrodzenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

- w przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji 
w terminie określonym w pkt. 1 zostanie on sporządzony przez Zamawiającego. O terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wcześniej,

- zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od umowy, 
z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót, nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za te roboty, 
w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 9. Gwarancje

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo bez zastrzeżeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz bez wad.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty w ramach zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

- Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

- W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne zakończone protokołem odbioru gwarancyjnego, będą się odbywały:

- na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek,

- miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,

- na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. Strony ustalą termin niezbędny do usunięcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustaleń uznaje się, że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek ze względu na związane z tym koszty.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca jeżeli powstały one w szczególności w wyniku:

- użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze specyfikacją,

- nie wywiązywania się przez Wykonawcę ze zobowiązań wynikających z warunków umowy.

- W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może:

- usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę
 o skorzystaniu z powyższego uprawnienia,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunięcia wad 
i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w ciągu 7 dni od wezwania przez Zamawiającego lub nie zakończy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunięcia wad i usterek przez innego Wykonawcę pokryje Wykonawca będący Stroną niniejszej umowy.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest 
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 10. Zmiany w umowie

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.

- Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

- wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),

- wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, itp.

- wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy,

- konieczności przerwania robót z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych,

- wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,

- konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia.

- Inicjatorem zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia 
w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę 
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować zmianę terminu wykonania prac 
i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę jakości lub innych parametrów charakterystycznych 
dla danego elementu lub zmianę technologii ze względu na zmianę postępu technologicznego (np. wycofanie produktu z rynku) w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych, w sytuacjach nie zawinionych przez Wykonawcę. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgłoszenia
 w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę 
do wprowadzenia zmian. Inicjatorem zmiany może być Wykonawca.

- Dopuszcza się zmiany w umowie dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli zachodzi potrzeba wykonania prac nie ujętych w specyfikacji lub też w sytuacji zmiany rozwiązań technicznych, jeżeli potrzeba wykonania prac lub zmian w specyfikacji zostanie potwierdzona przez Strony w protokole konieczności. Zamawiający przewiduje w tym zakresie możliwość udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11. Materiały

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny być nowe oraz muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne dokumenty.

§ 12. Postanowienia końcowe

- W trakcie obowiązywania umowy i po jej wygaśnięciu Wykonawca zobowiązuje się
 do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku 
z wykonaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego kontrahentów.

- Przez obowiązek, o którym mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:

- zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami i innymi nośnikami informacji, itp. – nie związanymi ze zleconym zakresem prac,

- zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.

- Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a także osoby trzecie, przy udziale których wykonuje zlecenie dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

- Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją umowy będzie kierowana na niżej podane adresy i numery:

- dla Zamawiającego: …………………………….. tel. ……………………., e-mail ………………………………

- dla Wykonawcy …………………………………….tel. ……………………., e-mail: ………………………………

- Zamawiający oświadcza , że inspektorem nadzoru inwestorskiego dla niniejszej inwestycji jest ………………………………………………….

- W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Ewentualne spory w relacji z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostanie poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, 
dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………				……………………………………………..